Предварительное информирование граждан и юридических лиц о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС) по объекту:

«Реконструкция части сооружения «Набережная» (существующий мост Б) с элементами благоустройства территории объекта «Замковый комплекс 16-20 веков г.п. Мир Гродненская область», расположенному по адресу: Гродненская область, Кореличский район, городской поселок Мир, улица Красноармейская,2», расположенного на земельном участке с кадастровым номером 423355700001000908

- План-график работ по проведению оценки воздействия

| Подготовка программы проведения ОВОС | август 2026г. |
| --- | --- |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | в течение месяца после утверждения программы проведения ОВОС |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности* | не требуется* |
| Направление уведомления о планируемой хозяйственной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам* | не требуется* |
| Подготовка отчета об ОВОС | август 2026г. |
| Направления отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам* | не требуется* |
| Проведение общественных обсуждений (слушаний) на территории: Республики Беларусь Затрагиваемых сторон* | сентябрь-октябрь 2026г. не требуется* |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон* | не требуется* |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС*** | будет сообщено дополнительно в случае обращения граждан*** |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям** | октябрь -ноябрь 2026г.** |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | октябрь 2026г.** |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | ноябрь 2026г. (в течение 15 рабочих дней после получения заключения государственной экологической) экспертизы |

*заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать значительное вредное трансграничное воздействие

**уточняется по факту

*** в случае заинтересованности юридических и физических лиц, в т.ч. ИП уведомление о дате и месте проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС посредством публикации объявления в печатных средствах массовой информации и на официальном сайте местного исполнительного и распорядительного  органа

- Сведения о планируемой хозяйственной и иной деятельности

Заказчик планируемой деятельности:

Учреждение «Музей «Замковый комплекс «Мир»

Юридический адрес: 231444 Республика Беларусь, Гродненская область, Кореличский район, гп  Мир, ул. Красноармейская, 2

Контактный телефон: 80159636271

E-mail: info@mirzamak.by

Разработчик ОВОС: ОАО «Белреставрация Филиал «Брестреставрацияпроект»

Юридический адрес: 224005 Республика Беларусь, Брестская область, Брестский район,

г. Брест, ул. Пушкинская, 11

Тел/факс 8 (0162) 252301

E-mail: brestrestproekt@gmail.com

Проектом предусмотрена реконструкция части  сооружения «Набережная» (существующий мост Б) с элементами благоустройства территории объекта «Замковый комплекс 16-20 веков г.п. Мир Гродненская область», расположенного по адресу: Гродненская область, Кореличский район, городской поселок Мир, улица Красноармейская, 2.

Проектными работами предусмотрено:

- переустройство деревянного моста Б с обеспечением проезда гужевого транспорта, обслуживающей техники и пешеходного перехода;

-реконструкция существующей пешеходной дорожки вдоль северной стороны пруда (от моста Б, вдоль береговой линии, до существующего моста А), с обеспечением возможности проезда прогулочного гужевого транспорта и обслуживающего территорию автотранспорта;

-реконструкция существующей системы наружного электроосвещения вдоль северной стороны пруда от существующего моста А вдоль береговой линии, до проектируемого моста Б (включительно);

-устройство архитектурной подсветки проектируемого моста Б.

Реконструируемый объект расположен на земельном участке для обслуживания памятника архитектуры 16-20 веков – Замкового комплекса в г.п. Мир Кореличского района, а так же на территории ботанического памятника природы республиканского значения парк «Мир».

В качестве альтернативных вариантов рассматривались:

I вариант. Осуществление хозяйственной деятельности в соответствии с предложенными проектными решениями.

II вариант. «Нулевая» альтернатива – отказ от планируемой хозяйственной деятельности.

Проектом не приемлема «нулевая альтернатива», т.к. отказ от реализации проекта не приведет к достижению ожидаемого эффекта:  воссоздания целостного ансамбля, сформированного в XVIII в., повысив, таким образом, полноту восприятия и туристическую привлекательность всего объекта.