Предварительное информирование граждан и юридических лиц о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС) по объекту:
 «Реконструкция части сооружения «Набережная» (существующий мост Б) с элементами благоустройства территории объекта «Замковый комплекс 16-20 веков г.п. Мир Гродненская область», расположенному по адресу: Гродненская область, Кореличский район, городской поселок Мир, улица Красноармейская,2», расположенного на земельном участке с кадастровым номером 423355700001000908
1. План-график работ по проведению оценки воздействия
	Подготовка программы проведения ОВОС
	август  2026г.

	Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности
	в течение месяца после утверждения программы проведения ОВОС

	Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности*
	 
не требуется*

	Направление уведомления о планируемой хозяйственной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам*
	 
 
не требуется*

	Подготовка отчета об ОВОС
	август  2026г.

	Направления отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам*
	не требуется*

	Проведение общественных обсуждений (слушаний) на территории: Республики Беларусь
 
Затрагиваемых сторон*
	сентябрь-октябрь 2026г.
 
не требуется*

	Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон*
	не требуется*

	Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС***
	будет сообщено  дополнительно в случае обращения граждан***

	Доработка отчета об ОВОС по замечаниям**
	октябрь -ноябрь 2026г.**

	Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу
	октябрь 2026г.**

	Принятие решения в отношении планируемой деятельности
	ноябрь 2026г. (в течение 15 рабочих дней после получения заключения государственной экологической) экспертизы



*заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать значительное вредное трансграничное воздействие
**уточняется по факту
*** в случае заинтересованности юридических и физических лиц, в т.ч. ИП уведомление о дате и месте проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС посредством публикации объявления в печатных средствах массовой информации и на официальном сайте местного исполнительного и распорядительного  органа



2. Сведения о планируемой хозяйственной и иной деятельности
[bookmark: _Hlk151648674] 
Заказчик планируемой деятельности:
  Учреждение «Музей «Замковый комплекс «Мир»
Юридический адрес: 231444 Республика Беларусь, Гродненская область, Кореличский район, гп  Мир, ул. Красноармейская, 2
Контактный телефон: 80159636271
E-mail: info@mirzamak.by
 
[bookmark: _Hlk158642842]Разработчик ОВОС: ОАО «Белреставрация Филиал «Брестреставрацияпроект»
Юридический адрес: 224005 Республика Беларусь, Брестская область, Брестский район, 
г. Брест, ул. Пушкинская, 11
[bookmark: _GoBack]Тел/факс 8 (0162) 252301
E-mail: brestrestproekt@gmail.com
 
Проектом предусмотрена реконструкция части  сооружения «Набережная» (существующий мост Б) с элементами благоустройства территории объекта «Замковый комплекс 16-20 веков г.п. Мир Гродненская область», расположенного по адресу: Гродненская область, Кореличский район, городской поселок Мир, улица Красноармейская, 2.
Проектными работами предусмотрено:
- переустройство деревянного моста Б с обеспечением проезда гужевого транспорта, обслуживающей техники и пешеходного перехода;
-реконструкция существующей пешеходной дорожки вдоль северной стороны пруда (от моста Б, вдоль береговой линии, до существующего моста А), с обеспечением возможности проезда прогулочного гужевого транспорта и обслуживающего территорию автотранспорта;
-реконструкция существующей системы наружного электроосвещения вдоль северной стороны пруда от существующего моста А вдоль береговой линии, до проектируемого моста Б (включительно);
-устройство архитектурной подсветки проектируемого моста Б.

Реконструируемый объект расположен на земельном участке для обслуживания памятника архитектуры 16-20 веков – Замкового комплекса в г.п. Мир Кореличского района, а так же на территории ботанического памятника природы республиканского значения парк «Мир».

В качестве альтернативных вариантов рассматривались:
I вариант. Осуществление хозяйственной деятельности в соответствии с предложенными проектными решениями.
II вариант. «Нулевая» альтернатива – отказ от планируемой хозяйственной деятельности.

Проектом не приемлема «нулевая альтернатива», т.к. отказ от реализации проекта не приведет к достижению ожидаемого эффекта:  воссоздания целостного ансамбля, сформированного в XVIII в., повысив, таким образом, полноту восприятия и туристическую привлекательность всего объекта.
 

